测试计划书

项目名称：在线购物系统（挑战升级）

编写依据：《需求规格说明书（SRS)》（2026-09-29 基线）

编写日期：2026-10-07  文档状态：已评审

1. 引言

1.1 编写目的

本计划定义”在线购物系统”的测试范围、策略、资源、进度、出口准则与风险，作为测试执行、缺陷管理及验收的依据，确保系统满足 SRS v3.0 中全部功能需求（FR-01～FR-16）、业务规则（R1～R4）、非功能需求（NFR-01～NFR-06）及验收准则（V1～V4、A1～A11）。

1.2 项目背景

- 单卖家在线购物系统：同一时间仅一件商品在售/冻结。

- 买家免注册，凭口令码管理购买意向；先到先得排队，线下交易。

- 商品三态状态机（在售/已冻结/已下架），意向五态状态机（排队中/交易中/成功/撤销/失败）。

1.3 术语与缩写

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 口令码 | 买家提交意向时系统生成的唯一凭证，仅展示一次 |
| 意向队列 | 按提交时间正序排列的购买意向 |
| 递补 | 队首意向退出后下一位自动进入交易 |
| 终态 | 意向最终结果：成功/撤销/失败 |
| 冒烟测试 | 每日构建后验证核心路径可用的基础测试 |

1.4 参考文档

- 《需求规格说明书（SRS）》v3.0（基线）

- IEEE Std 830-1998、ISO/IEC/IEEE 29148:2018

- 《系统验收标准》《环境与工具》要求

- 课程 Wiki《需求澄清记录》（16 组访谈汇总）

2. 测试范围

2.1 测试内容

| 范围 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 功能测试 | 买家端：浏览、提交意向、凭码查询/修改/撤销（FR-01～FR-05） | SRS 3.1.1 |
| 功能测试 | 卖家端：登录、发布、队列、标记成功/失败、冻结/解冻、下架、历史、改密（FR-06～FR-14） | SRS 3.1.2 |
| 功能测试 | 系统自动行为：自动进入交易与冻结、自动递补（FR-15～FR-16） | SRS 3.1.3 |
| 业务规则测试 | 商品状态机 R1、意向状态机 R2、口令码规则 R3、历史记录模型 R4 | SRS 3.2 |
| 非功能测试 | 性能、安全、可用性、可维护性、可移植性、持久性（NFR-01～NFR-06） | SRS 3.3 |
| 验收场景测试 | 关键场景 A1～A11 逐条验证 | SRS 4.1 |
| 回归测试 | 缺陷修复后及版本发布前执行 | — |

2.2 不在本次测试范围

- 线下实际交易流程（线下交钱交货，系统外）

- 短信/邮件通知（SRS 明确不发）

- 口令码找回功能（SRS 明确无）

- 买家注册/登录、买家历史订单（SRS 明确无）

- 退出登录功能（本版无）

- 商品信息修改功能（发布后不可修改，验证其”不可用”即止）

3. 测试策略

3.1 测试类型与分层

| 层级 | 类型 | 工具/方法 | 覆盖目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 单元测试 | JUnit（Java） | 意向状态机、队列递补、口令码生成、价格校验等核心模块，覆盖率 ≥ 60%（NFR-04） |
| L2 | 接口测试 | Postman / REST Assured | REST 接口正常+异常路径、参数校验 |
| L3 | UI 功能测试 | Selenium | 买家端/卖家端页面功能全流程 |
| L4 | 专项测试 | JMeter、sqlmap/代码审计、Docker | 性能、安全、可移植性、持久性 |

3.2 测试方法

- 等价类划分：商品字段（名称必填、价格>0 两位小数、图片 JPG/PNG ≤5MB）等输入域。

- 边界值分析：价格 0.00/0.01/两位小数边界、图片 5MB/5MB+1B、密码 7/8 位、队列第 1 位/第 2 位。

- 状态迁移测试：依据 R1 商品状态机（3 状态 5 迁移）与 R2 意向状态机（5 状态 8 迁移）遍历全部合法迁移，并验证非法迁移被拒绝。

- 场景测试：核心交易闭环（提交→交易→成功/失败/撤销→递补/下架→历史）。

- 判定表：标记失败（作废/重新排队）× 队列（空/非空）× 解冻（手动/交易）组合。

- 错误推测：并发提交、重复提交、失效口令码操作、误标记后重试等。

3.3 测试环境

| 项 | 配置 |
| --- | --- |
| 服务器 | Docker 容器（docker-compose 一键部署，含应用 + 数据库） |
| 数据库 | MySQL 8.x（备选 SQLite） |
| 客户端 | Chrome（最新稳定版）、Firefox |
| 测试管理 | 禅道（用例管理、缺陷跟踪） |
| CI | Jenkins（每日构建 + 自动化回归） |
| 自动化 | JUnit（单元）、Selenium（UI）、JMeter（性能） |

3.4 测试数据准备

- 卖家账号：系统预置（如 seller/初始密码），改密测试使用独立备份账号说明。

- 商品图片样例：合法 JPG（1MB）、合法 PNG（4.9MB）、超限 JPG（5.1MB）、非法格式 GIF/BMP、0 字节文件。

- 价格样例：0.01、999999.99、0、-1、0.001、abc、空。

- 买家意向数据：脚本生成多批次意向（含同名同人多次提交）以构造队列。

4. 进入/退出准则

4.1 测试进入准则

- SRS v3.0 已基线，测试用例已评审通过并导入禅道。

- 被测版本部署成功（Docker 一键部署可复现于 main 分支）。

- 冒烟测试通过（核心路径：登录→发布→提交意向→冻结→标记→历史）。

- 开发提供接口文档（REST）。

4.2 测试退出准则

- 全部测试用例执行完毕，执行率 100%。

- 高优先级（P0/P1）用例通过率 100%；P2 用例通过率 ≥ 95%。

- 遗留缺陷：致命/严重级 = 0；一般级 ≤ 3 且经评审接受；轻微级可遗留并记录。

- A1～A11 验收场景全部通过；V1～V4 验收准则满足。

- NFR 有量化度量数据佐证（测试报告/运行时数据）。

- 测试总结报告完成并通过评审。

4.3 暂停/恢复准则

- 冒烟测试失败、环境不可用、阻塞缺陷率 > 20% 时暂停；恢复后从冒烟开始。

5. 测试进度计划

| 阶段 | 工作内容 | 工期（日） |
| --- | --- | --- |
| 计划阶段 | 测试计划编写与评审 | 2 |
| 设计阶段 | 用例设计与评审（含导入禅道） | 5 |
| 环境准备 | Docker 环境搭建、测试数据、Jenkins 任务 | 2 |
| 冒烟测试 | 主流程验证 | 0.5 |
| 第一轮功能测试 | 买家端+卖家端+系统行为执行、缺陷提交 | 1.5 |
| 专项测试 | 性能/安全/持久性/可移植性 | 1 |
| 回归测试 | 缺陷验证+全量回归（自动化为主） | 2 |
| 收尾 | 测试总结报告、验收支持 | 1 |

6. 人员与职责

| 角色 | 人数 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 测试负责人 | 1 | 计划、进度、风险、出口评审 |
| 功能测试工程师 | 1 | 用例编写执行、缺陷提交跟踪 |
| 自动化工程师 | 1 | JUnit/Selenium/JMeter 脚本、Jenkins 维护 |

7. 风险与应对

| 风险 | 等级 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 并发提交下队列/递补逻辑出错 | 高 | 单元测试重点覆盖状态机与递补并发正确性；设计并发专项用例 |
| “误标记不可撤销”导致测试数据污染 | 高 | 每个涉及交易成功的用例执行前重置数据（Docker 重建） |
| 口令码仅显示一次，UI 自动化难以截取 | 中 | 通过接口层获取口令码；或 UI 提交后即时抓取成功页文本 |
| 图片上传边界依赖前端限制 | 中 | 接口层直接构造超限请求验证后端校验 |
| 性能指标（P95<500ms）依赖环境 | 低 | JMeter 在统一 Docker 环境测量，多轮取值 |

8. 交付物

- 《测试计划书》（本文档）

- 《测试用例》（02～05 分册，共 4 册）

- 《缺陷报告》（禅道记录 + 06 模板）

- 《测试总结报告》（07 模板）

- 自动化脚本（JUnit/Selenium/JMeter，随代码库 main 分支交付，满足 V1/V2）